АДМИНИСТРАЦИЯ  ЕРМАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЧКОВСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.03.2019      № 22

Об утверждении  Порядка содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования  местного значения в границах населенных пунктов Ермаковского сельсовета

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003  № 131 – ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 17 и 18 Федерального закона  от 08.11.2007 № 257 – ФЗ  «Об автомобильных дорогах  и дорожной деятельности  в Российской Федерации и о внесении  изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области, администрация Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок содержания и ремонта  автомобильных дорог общего пользования местного   значения в границах населенных пунктов   Ермаковского сельсовета  (согласно приложения № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном издании «Ермаковский вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ермаковского сельсовета                                                            А.А. Фабер

Лыкова Т.Н.

8(383 56) 34-421

Приложение № 1

к постановлению администрации

Ермаковского сельсовета

Кочковского района

Новосибирской области

от. 07.03.2019 № 22

Порядок  содержания и ремонта автомобильных   дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Ермаковского сельсовета

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Ермаковского сельсовета разработан в соответствии со статьями 17 и 18 Федерального закона  от 08.11.2007 № 257 – ФЗ  «Об автомобильных дорогах  и дорожной деятельности  в Российской Федерации и о внесении  изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и определяет принципы и задачи организации деятельности по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения.

1.2. Основной целью содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Ермаковского сельсовета  является обеспечение круглогодичного безопасного и бесперебойного движения автомобильных транспортных средств по этим автомобильным дорогам, поддержание и непрерывное совершенствование  технического уровня  и эксплуатационного  состояния дорог,  способствующее повышению безопасности  дорожного движения  и эффективности  работы автомобильного транспорта в соответствии с требованиями технических регламентов.

1.3. Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог осуществляется в соответствии с Приказом Минтранса России от 16 ноября 2012 года №402 (ред. от 13.11.2018 года) «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» и Правилами благоустройства территории ЕРМАКОВСКОГО сельсовета Кочковского района Новосибирской области, утвержденными решением двадцать четвертой сессии Совета депутатов ЕРМАКОВСКОГО сельсовета Кочковского района Новосибирской области от 26.10.2018 года №8

1.3. Выполнение этой задачи обеспечивается  комплексными мероприятиями  при организации работ по  ремонту и  содержанию  автомобильных дорог общего пользования местного значения, к которым относятся:

а) технический учёт автомобильных дорог;

б) оценка технического состояния автомобильных дорог;

в) планирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог;

г)разработка проектов работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее- проекты работ) или расчеты стоимости работ по ремонту или содержанию автомобильных дорог (далее-сметный расчет);

д)проведение работ по ремонту автомобильных дорог;

е) проведение работ по содержанию автомобильных дорог;

ж) приёмка и оценка качества работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог;

з) охрана окружающей среды.

Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог не общего пользования  местного значения устанавливается  постановлением  главы сельсовета.

2.Технический учёт автомобильных дорог

2.1. Технический учёт автомобильных дорог проводится в целях получения  и обновления данных об автомобильных  дорогах, их количестве, протяжённости, геометрических параметрах и других характеристиках.

2.2. Порядок и сроки  проведения  технического  учёта  устанавливаются постановлением  администрации  ЕРМАКОВСКОГО сельсовета.

2.3. Технический учёт проводится уполномоченным сотрудником администрации ЕРМАКОВСКОГО сельсовета с привлечением, в случае необходимости сторонних организаций на основе проводимых конкурсов (аукционов).

2.4.  Учёт проводится по каждой автомобильной дороге в отдельности.

2.5.  На основании документов технического учёта вносятся коррективы  в технические паспорта и реестры  автомобильных дорог общего пользования местного значения, составляются формы  государственной статистической отчётности.

2.6. Ответственность за достоверность сведений, вносимых в государственную  статистическую отчётность  несёт уполномоченный сотрудник   и глава ЕРМАКОВСКОГО сельсовета.

3. Оценка технического состояния автомобильных дорог

3.1. Оценка технического состояния автомобильных дорог  проводится в целях получения  полной,  объективной и достоверной информации о транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильных   дорог,  условиях их  работы и степени соответствия их фактических потребительских  свойств,  параметров и характеристик  требованиям, определённым государственными стандартами, техническими регламентами и иными нормативными правовыми  актами Министерства транспорта Российской Федерации.

3.2. При оценке технического состояния автомобильных дорог используются результаты их комиссионного обследования, а также при наличии данные диагностики автомобильных дорог.

3.3.Комиссионное обследование автомобильных дорог осуществляется комиссией, состав которой утверждается постановлением администрации ЕРМАКОВСКОГО сельсовета. Сезонные осмотры (визуальные осмотры автомобильных дорог) организуются дважды в год- в начале осеннего и в конце весеннего сезонов (весенний и осенний осмотр) в соответствии с Порядком проведения оценки технического  состояния автомобильных дорог, утвержденным Приказом Министерства транспорта  Российской Федерации от 27.08.2009 № 150.

3.4. В ходе визуального осмотра автомобильных дорог определяются:

состояние полосы отвода, земляного полотна и водоотвода;

состояние покрытия проезжей части, ее дефекты;

состояние искусственных дорожных сооружений;

состояние элементов обустройства автомобильных дорог.

3.5. По результатам визуального осмотра комиссией выявляются участки автомобильных дорог, не отвечающие нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, определяются виды и состав основных работ и мероприятий по содержанию и ремонту  автомобильных дорог с целью повышения их транспортно-эксплуатационного состояния до требуемого уровня.

3.6. Результаты визуального осмотра оформляются актом обследования, в котором отражаются с указанием необходимых мероприятий.

3.7. Акты обследований утверждаются Главой администрации ЕРМАКОВСКОГО сельсовета, который на основании планирует виды работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, а также определяет объемы и очередность их выполнения.

3.8. При невозможности визуальной оценки отдельных параметров состояния автомобильной дороги администрация ЕРМАКОВСКОГО сельсовета проводит диагностику автомобильных дорог с привлечением при необходимости специализированных подрядных организаций в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

4. Планирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог

4.1. Планирование  работ  по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов ЕРМАКОВСКОГО сельсовета осуществляется администрацией  ЕРМАКОВСКОГО сельсовета ежегодно по результатам оценки технического состояния автомобильных дорог.

4.2. Состав и виды работ  устанавливаются в соответствии с классификацией  работ по содержанию  и ремонту  автомобильных дорог общего пользования.

4.3. Планирование видов работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется на основании документов территориального планирования, подготовка и утверждение которых осуществляются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативов финансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог и материалов оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог.

4.4.Планирование работ по обеспечению безопасности дорожного движения осуществляется с учетом проектов, схем и иной документации по организации дорожного движения и анализа аварийности.

5. Разработка проектов и сметных расчетов

5.1.Цель разработки проектов содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения–обеспечение выполнения всего необходимого  комплекса ремонтных работ по замене и восстановлению конструктивных элементов  автомобильной дороги,   дорожных сооружений и их частей,  восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик  автомобильной дороги и совершенствования  организации работ по содержанию дорог.

5.2. Разработка проектов работ и сметных расчетов, осуществляется организациями, определенными по результатам конкурсов (аукционов), проводимых администрацией в порядке, установленном действующим законодательством, и утверждаются администрацией.

5.2. Разработка проектов работ и сметных расчетов осуществляется в соответствии с:

классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;

периодичностью проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, утверждаемыми действующим законодательством.

5.2. Проект ремонта автомобильной дороги  разрабатывается в соответствии с  нормативными актами Российской Федерации в части градостроительной деятельности и  утверждается  главой ЕРМАКОВСКОГО сельсовета.

6. Проведение работ по ремонту автомобильных дорог

6.1. Ремонт автомобильных дорог включает в себя осуществление  комплекса  работ по восстановлению транспортно-эксплуатационныххарактеристик  автомобильной дороги, при выполнении которых не  затрагиваются конструктивные и иные характеристики  надёжности и безопасности  автомобильной дороги.

6.2. Для проведения работ по ремонту автомобильных дорог привлекаются организации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере размещения закупок на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для  муниципальных  нужд.

6.3. Порядок проведения работ по ремонту  определяется нормативными актами  администрации ЕРМАКОВСКОГО сельсовета и методическими документами Минтранса России.

6.4. Технология проведения  ремонтных работ определяется исходя из проектной документации на выполнение ремонта автомобильных дорог.

6.4. При производстве ремонтных работ подрядные организации осуществляют:

- содержание участков автомобильных дорог или отдельных их элементов, находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для организации движения в зоне производства работ;

- ограждение мест производства работ  и организацию движения автомобильного транспорта в зоне производства работ в соответствии со схемами, согласованными заказчиком и  органами государственной инспекции безопасности дорожного движения.

7. Проведение работ по содержанию автомобильных дорог

7.1.Содержание автомобильных дорог включает в себя осуществление комплекса  работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению круглогодичного беспрепятственного и безопасного  движения по ним автотранспортных средств.

7.2. Для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог привлекаются специализированные организации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. При возникновении на обслуживаемой автомобильной дороге или ее участке препятствий для движения, подрядная организация в целях обеспечения безопасности дорожного движения принимает меры по временному ограничению движения на период до устранения препятствий для движения.

7.3. Периодичность, объемы и сроки проведения работ по содержанию автомобильных дорог определяются заключенными с подрядными организациями муниципальными контрактами.

7.4. Последовательность ведения работ по содержанию автомобильных дорог и их объем определяются с учетом следующей  приоритетности:

а) виды работ, влияющие на безопасность движения (восстановление и замена элементов  удерживающих ограждений; восстановление и замена дорожных знаков;  уборка посторонних предметов с проезжей части; уборка снега и борьба с зимней скользкостью; ямочный ремонт покрытий и т.д.);

б) виды работ, влияющие на срок службы  элементов дорог и дорожных сооружений (ремонт обочин, откосов земляного полотна, конусов дорожных сооружений, элементов водоотвода, приведение полосы отвода в нормативное состояние);

в)прочие работы.

7.5.В случае, если лимиты бюджетных обязательств на текущий период ниже потребности, определённой в соответствии с нормативами затрат на  содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения, правилами их расчёта и использования, утверждаемых администрацией ЕРМАКОВСКОГО сельсовета виды работ, обязательные к выполнению при содержания дорог, и коэффициенты периодичности их выполнения применительно к фактическим объёмам финансирования определяет по представлению уполномоченного сотрудника администрации ЕРМАКОВСКОГО сельсовета, отдельным распоряжением главы ЕРМАКОВСКОГО сельсовета.

При этом должны быть обеспечены минимально допустимые по условиям обеспечения безопасности дорожного движения  требования к эксплуатационному состоянию  автомобильных дорог.

7.6.Контроль за ходом выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляет администрация ЕРМАКОВСКОГО сельсовета.

7.7. При проведении конкурса(аукциона) на осуществление работ по содержанию автомобильных дорог в конкурсной документации (документации об аукционе) предусматривается:

- мероприятия по подготовке к работе в зимних условиях осуществляется подрядными организациями по объёмам и срокам;

- при возникновении на обслуживаемом участке автомобильной дороги препятствий для движения в результате чрезвычайных ситуаций (ДТП, просадки, оползни, камнепады, большие снежные отложения и т.п.) подрядчик обеспечивает незамедлительные меры по пропуску или временному ограничению движения.

8. Приёмка и оценка качества работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог

8.1. Приёмка и оценка качества выполненных подрядными организациями работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог производится администрацией ЕРМАКОВСКОГО сельсовета с целью определения  соответствия полноты и качества выполненных работ условиям муниципального контракта, требованиям технических регламентов, проектной документации на ремонт автомобильных дорог.

8.2. Приёмка выполненных работ, ввод в эксплуатацию отремонтированных автомобильных дорог, в том числе участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, а также оценка уровня содержания автомобильных дорог осуществляются в соответствии с правовыми актами, регулирующими эти вопросы, и условиями муниципальных контрактов на выполнение этих работ.

8.3. По результатам оценки выполненных работ по ремонту автомобильных дорог составляется акт о выполненных работах установленной формы, в котором отражаются, какие работы на автомобильной дороге (участке автомобильной дороги) произведены, качество выполненных работ, а также недостатки выполненных работ.

9. Охрана окружающей среды

9.1. Охрана окружающей средывключает в себя осуществление комплекса мероприятий снижающие отрицательное воздействие автомобильной дороги на окружающую среду.

9.2. Подрядные организации, выполняющие работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог должны строго соблюдать требования законодательства Российской Федерации по охране окружающей среды и условия муниципального контракта.

9.3. Администрация ЕРМАКОВСКОГО сельсовета осуществляет  постоянный контроль за выполнением подрядными организациями  мероприятий по охране окружающей среды.