АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРМАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЧКОВСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.08.2022    № 72

О мероприятиях по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы Ермаковского сельсовета к отопительному сезону 2022/2023 года

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы Ермаковского сельсовета к работе в осенне-зимний период 2022/2023 года, обеспечения их устойчивым снабжением топливно-энергетическими ресурсами, в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом Ермаковского сельсовета администрация Ермаковского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы Ермаковского сельсовета к отопительному сезону 2022/2023 года (приложение № 1);

- Создать комиссию по оценке готовности потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период 2022/2023 года и организовать их работу (приложение № 2);

- Обеспечить выполнение в полном объеме плана мероприятий по подготовке и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы Ермаковского сельсовета к отопительному сезону 2022/2023 года;

- Обеспечить своевременной финансирование ремонтно-восстановительных работ при подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы Ермаковского сельсовета к отопительному сезону 2022/2023 года в пределах лимитов, предусмотренных местным бюджетом на 2022 год;

- Обеспечить создание запасов топлива для коммунально-бытовых нужд (не менее 100-суточной потребности) к началу отопительного сезона 2022/2023 года;

- Представлять в управление строительства, коммунального дорожного хозяйства и транспорта администрации района необходимую отчетную информацию о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2022/2023;

- Произвести обучение и аттестацию обслуживающего персонала котельных;

- До 15.09.2022 года провести оценку технического освидетельствования трубопровода и систем коммунальной инфраструктуры;

- До 15.09.2022 представить в управление строительства, коммунального дорожного хозяйства и транспорта администрации района паспорта готовности теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период 2022/2023 года;

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ермаковского сельсовета

Кочковского района Новосибирской области                                      А.А.Фабер

Лыкова Т.Н.

(383 56)34-421

Приложение № 1

к постановлению

от 23.08.2022 №  72

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства

и социально-культурной сферы Ермаковского сельсовета

к отопительному сезону 2022/2023 года

| № п/п | Наименования мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения | Объемы финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация оперативной работы по подготовке объектов к отопительному периоду | Администрация Ермаковского сельсовета | Еженедельно |  |
| 2 | Организация контроля за ходом накопления необходимых запасов жидкого и твердого топлива для коммунально-бытовых нужд и населения в период подготовки к работе в отопительный сезон 2022/2023 года | Администрация Ермаковского сельсовета | Еженедельно |  |
| 3 | Предоставление в управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Кочковского района необходимую отчетную информацию о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2022/2023 года | Администрация Ермаковского сельсовета | В сроки, указанные в запросах |  |
| 4 | Обеспечение подготовки к работе в осенне-зимний период 2022/2023 года объектов социально-культурной сферы Ермаковского сельсовета | МКУК «Ермаковское СКО», Ермаковская ООШ | До 15.09.2022 |  |
| 6 | Приобретение дизельного топлива на отопительный период 2022/2023 года. Нормативный запас на начало отопительного сезона составляет 11 тонн, общее количество 75 тонн | МКУК «Ермаковское СКО», Ермаковская ООШ | До 01.10.2020 | 740,2/5047,06 руб. (местный бюджет, средства Ермаковской ООШ) |

Приложение № 2

к постановлению

от 23.08.2022 №  72

СОСТАВ КОМИССИИ

по контролю за ходом подготовки

к отопительному сезону 2022/2023

| Председатель комиссии: | Фабер А.А. | - Глава Ермаковского сельсовета |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: | Лыкова Т.Н. | - специалист администрации Ермаковского сельсовета |
|  | Груенко И.Ф. Шлыкова Т.Н. Черепанова Л.И. | - Депутат Совета депутатов Ермаковского сельсовета - директор МКОУ «Ермаковская ОШ» - директор МКУК «Ермаковское СКО «Молодежный» |