ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2022-2024 годы»

за 2022 год

Сведения о внесенных изменениях

| № п/п | МНПА | Дата принятия | Номер | Изменение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области | 05.05.2022 | 45 | Изменение объемов финансирования программы |
| 2 | Постановление администрации Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области | 29.12.2022 | 101 | Изменение объемов финансирования программы |

Сведения о реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансиро вания | Стоимость затрат тыс. руб. | Ответственный исполнитель |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |
| Раздел 1. Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение массовых мероприятий с детьми: Игровая программа «Дорожные приключения»; Информационно просветительское мероприятие «Знать – значит жить» Декада безопасности дорожного движения |  | Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования | Ермаковский сельсовет, МКУК Ермаковское СКО «Молодежный» МКОУ «Ермаковская ОШ» ОГИБДД МО МВД России «Ордынское» (по согласованию) |  | Снижение детского дорожно-транспортного травматизма |
| 1.2. | Проведение пропагандистских акций, круглых столов, встреч с участниками дорожного движения, водителями автопредприятий с показом киновидеопродукции по безопасности дорожного движения |  | Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования | Ермаковский сельсовет, ОГИБДД МО МВД России «Ордынское» (по согласованию) |  | Повышение культуры поведения участников дорожного движения |
| 1.3. | Ежемесячная публикация статистических данных по практике за нарушения правил дорожного движения на сайте Ермаковского сельсовета |  | Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования | Ермаковский сельсовет ОГИБДД МО МВД России «Ордынское» (по согласованию) |  | Повышение культуры поведения участников дорожного движения |
| 1.4. | Проведение комплекса рейдовых и пропагандистских мероприятий по профилактике правонарущений участниками дорожного движения: «Водитель - пешеход», «вежливый водитель», «нетрезвый водитель», «Ремень безопасности», «Дети на дороге» |  | Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования | ОГИБДД МО МВД России «Ордынское» (по согласованию) |  | Повышение культуры поведения участников дорожного движения |
| 1.5. | Проведение комиссий, конференций, круглых столов по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения |  | Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования | Ермаковский сельсовет ОГИБДД МО МВД России «Ордынское» (по согласованию) |  | Повышение культуры поведения участников дорожного движения |
| Раздел 2. Повышение грамотности населения по формированию стереотипов безопасного поведения на улицах и дорогах |  |  |  |  |
| 2.1. | Разовые мероприятия, акции по пропаганде безопасного поведения на дорогах среди различных категорий водителей и пешеходов |  | Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования | Ермаковский сельсовет ОГИБДД МО МВД России «Ордынское» (по согласованию) |  | Пропаганда безопасного поведения на улично–дорожной сети среди различных категорий участников дорожного движения |
| 2.2. | Размещение социальной рекламы посвященной безопасности дорожного движения на территории населенных пунктов |  | Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования | Ермаковский сельсовет ОГИБДД МО МВД России «Ордынское» (по согласованию) |  | Пропаганда безопасного поведения на улично–дорожной сети среди различных категорий участников дорожного движения |
| Раздел 3. Совершенствование организации дорожного движения, улучшение состояния автодорожной и улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения (сезонное содержание дорог, текущий ремонт проезжей части улично-дорожной сети | Бюджет Ермаковского сельсовета | 992,74 | Администрация Ермаковского сельсовета |  | Повышение безопасности дорожного движения; предотвращение аварийности в населенных пунктах |
| 3.2. | Проведение ежегодного обследования улично-дорожной сети МО для определения первоочередных работ по восстановлению дорожного полотна и объектов дорожно-транспортной инфраструктуры |  | Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования | Администрация Ермаковского сельсовета |  | Повышение безопасности дорожного движения; предотвращение аварийности в населенных пунктах |
| Раздел 4. Формирование в общественном сознании негативного отношения к нарушителям правил дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Размещение на официальном сайте администрации фото- и видеоматериалов, на которых видны нарушения правил дорожного движения, сводок и информации по оперативным и профилактическим мероприятиям ОГИБДД МО МВД России «Ордынское» |  | Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования | Администрация Ермаковского сельсовета |  | Формирование в общественном сознании негативного отношения к нарушителям правил дорожного движения |

Глава Ермаковского сельсовета

Кочковского района Новосибирской области                                                                 А.А.Фабер