Оценка эффективности муниципальной программы

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Ермаковского  сельсовета

Кочковского  района Новосибирской области на 2022-2024 годы»

за 2022 год

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Ермаковского  сельсовета   Кочковского  района Новосибирской области» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области от 24.11.2021 № 79.

Разработчиком Программы является администрация Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области.

Цель программы:

Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах.

Основные задачи Программы:

- предупредить опасное поведение участников дорожного движения;

- совершенствовать организацию движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах;

- повысить уровень эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети;

- привести дороги и тротуары в состояние, отвечающее требованиям градостроительных, экологических норм и правил, технических регламентов, ГОСТа;

- повысить эффективность мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий

Исполнение финансирования программы:

| № п/п | Источник финансирования, Единица измерения | Плановое Значение (тыс.руб.) | Фактическое Значение (тыс.руб.) | % ис- полнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средства бюджета Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области | 490,02 | 490,02 | 100 |  |
| 2 | Средства областного бюджета | 502,72 | 502,72 | 100 |  |
|  | Всего: | 992,74 | 992,74 | 100 |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

| № п/п | Наименование программы | % исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2022-2024 годы | 70,0 % | Из 10 запланированных мероприятий проведено 7 |

Выводы и предложения:

В рамках  данной муниципальной программы повышается правовое сознание и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, грамотность населения по формированию стереотипов безопасного поведения на улицах и дорогах, совершенствуется организация дорожного движения, улучшается состояние автодорожной и улично-дорожной сети, формируется в общественном сознании негативного отношения к нарушителям правил дорожного движения.

Глава Ермаковского сельсовета

Кочковского района Новосибирской области                                      А.А.Фабер