Приложение №1

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

Ермаковского сельсовета,

их формирования и реализации

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Ермаковского  сельсовета

Кочковского  района Новосибирской области» за 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансиро вания | Стоимость затрат тыс. руб. |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат | Достигнутый результат % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс.руб |  |  | Расходы за отчетный период, тыс.руб | Обоснование причин отклонения |  |  |  |
| Раздел 1. Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение массовых мероприятий с детьми: Игровая программа «Дорожные приключения»; Информационно просветительское мероприятие «Знать – значит жить» Декада безопасности дорожного движения |  | Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования |  |  |  |  |  | Снижение детского дорожно-транспортного травматизма | 100% |
| 1.2. | Проведение пропагандистских акций, круглых столов, встреч с участниками дорожного движения, водителями автопредприятий с показом киновидеопродукции по безопасности дорожного движения |  | Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования |  |  |  |  |  | Повышение культуры поведения участников дорожного движения |  |
| 1.3. | Ежемесячная публикация статистических данных по практике за нарушения правил дорожного движения на сайте Ермаковского сельсовета |  | Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования |  |  |  |  |  | Повышение культуры поведения участников дорожного движения | 100% |
| 1.4. | Проведение комплекса рейдовых и пропагандистских мероприятий по профилактике правонарущений участниками дорожного движения: «Водитель - пешеход», «вежливый водитель», «нетрезвый водитель», «Ремень безопасности», «Дети на дороге» |  | Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования |  |  |  |  |  | Повышение культуры поведения участников дорожного движения |  |
| 1.5. | Проведение комиссий, конференций, круглых столов по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения |  | Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования |  |  |  |  |  | Повышение культуры поведения участников дорожного движения |  |
| 1.6. | Участие в образовательном событии по пропаганде основ безопасности и правил дорожного движения: - областная акция «Внимание! Дети идут в школу!» - региональный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» - акция «Засветись, Кочковский район» - Всероссийский конкурс «Безопасная дорога – детям» |  | Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования |  |  |  |  |  | Повышение культуры поведения участников дорожного движения |  |
| Раздел 2. Повышение грамотности населения по формированию стереотипов безопасного поведения на улицах и дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разовые мероприятия, акции по пропаганде безопасного поведения на дорогах среди различных категорий водителей и пешеходов |  | Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования |  |  |  |  |  | Пропаганда безопасного поведения на улично–дорожной сети среди различных категорий участников дорожного движения | 100% |
| 2.2. | Размещение социальной рекламы посвященной безопасности дорожного движения на территории населенных пунктов |  | Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования |  |  |  |  |  | Пропаганда безопасного поведения на улично–дорожной сети среди различных категорий участников дорожного движения | 100% |
| 2.3. | Участие в олимпиаде для школьников на знание правил безопасности движения |  | Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования |  |  |  |  |  | Пропаганда безопасного поведения на улично–дорожной сети |  |
| Раздел 3. Совершенствование организации дорожного движения, улучшение состояния автодорожной и улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения (сезонное содержание дорог, текущий ремонт проезжей части улично-дорожной сети, в том числе: - содержание дорог п. Ермаковский; - ремонт автомобильной дороги по пер. Новый п. Ермаковский Кочковского района Новосибирской области | Бюджет Ермаковского сельсовета | 1115,1 |  | 1090,6 |  |  |  | Повышение безопасности дорожного движения; предотвращение аварийности в населенных пунктах | 97,8% |
| 3.2. | Проведение ежегодного обследования улично-дорожной сети МО для определения первоочередных работ по восстановлению дорожного полотна и объектов дорожно-транспортной инфраструктуры |  | Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования |  |  |  |  |  | Повышение безопасности дорожного движения; предотвращение аварийности в населенных пунктах | 100% |
| 3.3. | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Ремонт внутрипоселковой дороги по пер. Новый п. Ермаковский Кочковского района Новосибирской области» | Бюджет Ермаковского сельсовета |  |  |  |  |  |  | Повышение безопасности дорожного движения |  |
| Раздел 4. Формирование в общественном сознании негативного отношения к нарушителям правил дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Размещение на официальном сайте администрации фото- и видеоматериалов, на которых видны нарушения правил дорожного движения, сводок и информации по оперативным и профилактическим мероприятиям ОГИБДД МО МВД России «Ордынское» |  | Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования |  |  |  |  |  | Формирование в общественном сознании негативного отношения к нарушителям правил дорожного движения | 100% |

Приложение №2

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

Ермаковского сельсовета,

их формирования и реализации

Отчет об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Ермаковского  сельсовета

Кочковского  района Новосибирской области»

за 2023 год

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сокращение количества погибших в результате ДТП | человек | 0 |
| 2 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов | штук | 0 |
| 3 | Сокращение количества ДТП с пострадавшими | штук | 0 |

Приложение №3

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

Ермаковского сельсовета,

их формирования и реализации

Отчет о финансировании муниципальной программы

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Ермаковского  сельсовета

Кочковского  района Новосибирской области»

за 2023 год»

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс.руб. (с одним знаком после запятой) |  |  |  |  | Расходы за отчетный период, тыс.руб. (с одним знаком после запятой) |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | В том числе |  |  |  | Финансовые средства, всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | РБ | МБ | Внебюдж. средства |  | ОБ | РБ | МБ | Внебюдж. средства |  |
| 2023 | 1115,1 | 661,17 | 0 | 453,93 | 0 | 1090,6 | 661,17 |  | 429,43 |  |  |

* Принятые сокращения: ОБ – средства областного бюджета, РБ – средства районного бюджета, МБ – средства местного бюджета».