Приложение №1

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

Ермаковского сельсовета,

их формирования и реализации

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Ермаковского  сельсовета

Кочковского района Новосибирской области» за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Стоимость затрат тыс. руб. |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат | Достигнутый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс.руб |  | Расходы за отчетный период, тыс.руб |  | Обоснование причин отклонения |  |  |  |  |
| Раздел 1. Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение массовых мероприятий с детьми: конкурсы: «Безопасное колесо», «Зеленая волна», «Солнечная магистраль», «Веселый светофор» | Бюджет Ермаковского сельсовета | 1,0 |  | 0,0 |  | Мероприятие не проводилось |  | Снижение детского дорожно- транспортного травматизма |  |  |
| 1.2 | Проведение пропагандистских акций, круглых столов, встреч с участниками дорожного движения, курсантами автошкол, водителями автопредприятий с показом киновидеопродукции по безопасности дорожного движения | Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования |  |  |  |  |  |  | Повышение культуры поведения участников дорожного движения | 100% |  |
| 1.3 | Ежемесячная публикация статистических данных по практике за нарушения правил дорожного движения в средствах массовой информации (сети интернет) | Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования |  |  |  |  |  |  | Повышение культуры поведения участников дорожного движения | 100% |  |
| 1.4 | Проведение комплекса рейдовых и пропагандистских мероприятий по профилактике правонарушений участниками дорожного движения: «Водитель- пешеход», «Вежливый водитель», «Нетрезвый водитель», «Ремень безопасности», «Дети на дороге» | Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования |  |  |  |  |  |  | Повышение культуры поведения участников дорожного движения | 100% |  |
| 1.5 | Проведение комиссий, конференций, круглых столов по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения | Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования |  |  |  |  |  |  | Повышение культуры поведения участников дорожного движения | 100% |  |
| 1.6 | Создание информационно-пропагандистской продукции, организация наружной рекламы, размещение материалов в СМИ, общественных местах | Бюджет Ермаковского сельсовета | 8,0 |  | 0,0 |  |  |  | Повышение культуры поведения участников дорожного движения | 100% |  |
| 1.7 | Пропаганда использования светоотражающих элементов: Беседы с детьми на тему «Светоотражатель нужен нам, нас видно тут, нас видно там!». Профилактические акции «Стань заметней на дороге» | Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования |  |  |  |  |  |  | Предотвращение ДТП с участием пешеходов | 100% |  |
| Раздел 2. Совершенствование организации дорожного движение, обеспечения разделения пешеходных и магистральных транспортных потоков, улучшение состояния автодорожной и улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание тротуаров и пешеходных переходов | Бюджет Ермаковского сельсовета |  | 0 |  | 0 |  |  | Снижение детского дорожно-транспортного травматизма; Повышение культуры поведения участников дорожного движения |  |  |
| 2.2 | Обустройство искусственными неровностями и приведение существующих в соответствие с нормативом вблизи общеобразовательных учреждений | Бюджет Ермаковского сельсовета |  | 0 |  | 0 |  |  | Снижение детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |
| 2.3 | Строительство, ремонт, реконструкция и обустройство остановочных павильонов и остановок общественного транспорта | Бюджет Ермаковского сельсовета |  | 0 |  | 0 |  |  | Снижение уровня аварийности |  |  |
| 2.4 | Устранение недостатков, выявленных в ходе проведения специальных проверок на маршрутах движения общественного транспорта и школьных автобусов | Бюджет Ермаковского сельсовета | 0 |  |  | 0 |  |  | Снижение уровня аварийности |  |
| 2.5 | Устройство новых и замена не соответствующих ГОСТ пешеходных ограждений, знаков дорожного движения, нанесение вертикальной и горизонтальной дорожной разметки | Бюджет Ермаковского сельсовета | 0 |  |  | 0 |  |  | Снижение уровня травматизма пешеходов |  |  |  |
| 2.6 | Ремонт и строительство дорог, грейдеровка дорог, уличного освещения, организация работ по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений, проведение инвентаризации дорог и дорожных сооружений, проведение кадастровых работ, постановка на кадастровый учет | Бюджет Ермаковского сельсовета | 2061,7 |  |  | 1727,5 | Часть мероприятий не выполнялась | Снижение уровня аварийности |  | 83,8% |  |  |

Приложение №2

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

Ермаковского сельсовета,

их формирования и реализации

Отчет об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Ермаковского  сельсовета

Кочковского  района Новосибирской области»

за 2025 год

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышение безопасности движения на улично-дорожной сети | % | 5 |
| 2 | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма | Ед. | 0 |
| 3 | Совершенствование системы пропаганды формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | Количество | 1 |
| 4 | Совершенствование дорожного покрытия в поселениях | Километры | 0 |

Приложение №3

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

Ермаковского сельсовета,

их формирования и реализации

Отчет о финансировании муниципальной программы

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории

Ермаковского сельсовета

Кочковского  района Новосибирской области»

за 2025 год»

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс.руб. (с одним знаком после запятой) |  |  |  |  | Расходы за отчетный период, тыс.руб. (с одним знаком после запятой) |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | В том числе |  |  |  | Финансовые средства, всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | РБ | МБ | Внебюдж. средства |  | ОБ | РБ | МБ | Внебюдж. средства |  |
| 2025 | 2061,7 | 1370,4 | 0 | 691,3 | 0 | 1727,5 | 1370,4 |  | 351,1 |  |  |

* Принятые сокращения: ОБ – средства областного бюджета, РБ – средства районного бюджета, МБ – средства местного бюджета».