Оценка эффективности муниципальной программы

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Ермаковского  сельсовета

Кочковского района Новосибирской области на 2024-2028 годы»

за 2025 год

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Ермаковского сельсовета   Кочковского района Новосибирской области» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области от 09.01.2024 № 3.

Разработчиком Программы является администрация Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области.

Цель программы:

Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и сокращение количества ДТП с пострадавшими. Воспитание культуры участников дорожного движения. Повышение безопасности дорожного движения в поселениях района.

Основные задачи Программы:

1. повышение безопасности движения на улично- дорожной сети;

2. предупреждение детского дорожно- транспортного травматизма;

3. совершенствование системы пропаганды формирование негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения;

4. совершенствование дорожных покрытий в поселениях района

Исполнение финансирования программы:

| № п/п | Источник финансирования, Единица измерения | Плановое Значение (тыс.руб.) | Фактическое Значение (тыс.руб.) | % ис- полнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средства бюджета Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области | 2061,7 | 1727,5 | 83,8 |  |
| 2 | Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего: | 2061,7 | 1727,5 | 83,8 |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

| № п/п | Наименование программы | % исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2024-2028 годы | 83,8 % | Из 13 запланированных мероприятий проведено 7 |

Выводы и предложения:

В рамках  данной муниципальной программы повышается правовое сознание и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, грамотность населения по формированию стереотипов безопасного поведения на улицах и дорогах, совершенствуется организация дорожного движения, улучшается состояние автодорожной и улично-дорожной сети, формируется в общественном сознании негативного отношения к нарушителям правил дорожного движения.

Глава Ермаковского сельсовета

Кочковского района Новосибирской области                                      А.А.Фабер